BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO – SANSKI KANTON

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Radna verzija

TROGODIŠNJI PLAN RADA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

ZA PERIOD 2027. – 2029. GODINA

- UVOD

Ministarstvo poljoprirede, vodoprivrede i šumarstva je pristupilo izradi Trogodišnjeg plana rada za period 2027. – 2029. godina, rukovodeći se pravilima za izradu trogodišnjeg plana rada utvrđenim u Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 74/19 i 2/21). U Trogodišnjem planu rada definiran je jedan glavni program - Osiguravanje održivog razvoja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i zaštita prirodnih resursa, dvije mjere utvrđene u Godišnjem planu sadržane su u Strategiji razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2021.-2027. godina. Nadalje, Skupština Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj 03.11.2024. godine donijela Odluku, broj:01/1-2-45-376/24, od 04.11.2024. godine, kojom je usvojila Strategiju razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2023.-2027. godina. U skladu sa navedenom Strategijom u ovom Trogodišnjem planu rada predviđene su četiri mjere, a koja će se realizirati u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog.Dvije mjere u okviru Trogodišnjeg plana rada utvrđene su rukovodeći se zakonskim nadležnostima Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Za svaki od utvrđenih programa – mjera definirane su aktivnosti čija realizacija u promatranom godišnjem periodu će doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva iz Strategije razvoja Unsko-sanskog kantona, Strategije razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja Unsko-sanskog kantona za period 2023.-2027. godina, kao i aktivnosti iz nadležnosti ovog Ministarstva. Za svaku aktivnost utvrđeni su i rok izvršenja, očekivani rezultat, nosilac aktivnosti (sektor ili odsjek), status u PJI, oznaka o potrebi usvajanja, izvor finansiranja u planu budžeta – DOB-u, izraženo po godinama u ,,KM“. Prilikom izrade radne verzije Trogodišnjeg plana rada ostvarena je međusobna institucionalna konsultacija u cilju usklađenosti planova rada, kako među sektorima, tako i resorima – ministarstvima.

- OSVRT NA PROJEKTE I AKTIVNOSTI REALIZOVANE GODIŠNJIM PLANOM RADA ZA PRETHODNU KALENDARSKU GODINU

U skladu sa usvojenim Godišnjim planom rada Ministarstva i Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu ovo Ministarstvo je implementiralo sve aktivnosti iz Godišnjeg plana rada, gdje posebno ističemo slijedeće:

- Sufinansiranje laboratorijskih pretraga mlijeka i nabavke goriva za

proljetnu sjetvu u 2025. godini potaknuto je 42.575.033 litara mlijeka, te je isplaćena novčana podrška za isto u iznosu od 5.960.504.69 KM;

- Sufinansirano je uzgoj goveda u sistemu krava tele, gdje je sufinasirano 99 grla u ukupnom iznosu od 59.400,00 KM;

- Sufinansirana je proizvodnja povrća, jagode, jednogodišnje maline i cvijeća u zatvorenom prostoru u kupnoj količini od 135.597,00 m2, odnosno za ovu vrstu novčane podrške je izdvojeno 1.084.776,00 KM;

- Sufinasirana su kapitalna ulaganja iz oblasti poljoprivrede u iznosu od 271.619,74 KM, te sufinasirana ulaganja u ruralni razvoj - subvencioniranje ruralnog razvoja kod mladih poljoprivrednika u iznosu od 398.730,60 KM.

Nadalje, putem ovog Ministarstva su rješavani zahtjevi klijenata na novčane podrške iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje realizirana novčana podrška u iznosu od 25.338.214,88 KM.

- KRATAK OPIS KLJUČNIH USMJERENJA TROGODIŠNJEG PLANA RADA I PROVEDENOG PROCESA KONSULTACIJA

U Trogodišnjem planu rada Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva planirano je osam mjera i to: Unapređenje kapaciteta za održivo korištenje rudnih bogatstava i šuma, stavljanje raspoloživih prirodnih resursa u funkciju razvoja privrede Unsko-sanskog kantona, direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u biljnoj i animalnoj proizvodnji, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, podrška organskoj proizvodnji, podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima za pokretanje poslova i osnivanje preduzeća u ruralnim područjima, zaštita zdravlja životinja i  proizvodnja sigurnih proizvoda životinjskog porijekla, te institucionalno upravljanje, podrška i administracija.

Najvažnija usmjerenja vezano za  nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva:

- u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja jeste razvoj ruralnih područja i uspostava funkcionalnih kapaciteta za poljoprivredu i ruralni razvoj;

- u oblasti voda je važno osigurati održivo korištenje vodnih resursa;

- u oblasti veterinarstva je važno raditi na zaštiti zdravlja životinja i proizvodnja sigurnih proizvoda životinjskog porijekla;

- u oblasti šumarstva i lovstva je neophodno raditi na održivom upravljanju i gospodarenju šumama i sa divljači u Unsko-sanskom kantonu.

Bitna aktivnost u realizaciji mjere broj 1. ,,Unapređenje kapaciteta za održivo korištenje rudnih bogatstava i šuma“ je izrada šumskogospodarskih osnova za sve šume na području kantona a koje su kao dokument osnov za održivo gospodarenje, a sredstva za provođenje ove aktivnosti osiguravaju se iz namjenskih sredstava prikupljene po različitim naknadama a koje su propisane Zakonom o šumama. Također,  sredstva koja se dodjeljuju za unapređenje i promociju lovstva bi se koristila za održivo korištenje prirodnog resursa-divljači, sredstva za provođenje ove aktivnosti osiguravaju se iz namjenskih sredstava prikupljenih kroz zakup lovišta. U oblasti novčanih podrški obavlja se sveobuhvatan proces konsultacija u postupku donošenja Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju na godišnjem nivou. S tim u vezi a imajući u vidu da se navedeni Program implementira u saradnji sa općinama i gradovima odnosno nadležnim službama za poslove poljoprivrede, kroz proces javne rasprave prikupljaju se primjedbe i prijedlozi za izradu ovog Programa.

- OPIS INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SA ANALITIČKIM PREGLEDOM KLJUČNIH NEDOSTATAKA I POTREBA ORGANA UPRAVE U ODNOSU NA PLANIRANE PROGRAME (MJERE) ZA NAREDNI TROGODIŠNJI PERIOD

Analizirajući kapacitete Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva može se zaključiti da isto nema upotpunjene kapacitete sa ljudskim resursom za provođenje mjera utvrđenim u godišnjem planu rada ministarstva. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva je sistematizovano 50 radnih mjesta, od kojih je 25 popunjeno – uključujući i rukovodioca organa uprave. Ovaj podatak nas upućuje da će ovo Ministarstvo teško implementirati date mjere i u Trogodišnjem planu rada. Također, neophodno je ojačati kapacitete za programiranje i realizaciju mjera potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju Ministarstvu, zatim potrebno je ojačati i kapacirati Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške, Sektor za pravne i opće poslove, potom poduzeti dodatne mjere za aktivnije uključivanje poljoprivredne savjetodavne službe u realizaciju mjera. Također, potrebno je raditi na dodatnoj edukaciji državnih službenika, te izvršiti prijem novih državnih službenika.

- MOGUĆI PROBLEMI I RIZICI ZA REALIZACIJU TROGODIŠNJEG PLANA RADA

Jedan od ključnih problema i rizika realizacije Trogodišnjeg plana rada Ministarstva i planskih aktivnosti su potencijalni rizici na realizaciji aktivnosti u Trogodišnjem planu rada kod izrade šumsko-gospodarske osnove - ŠGO za državne šume izrađuje/financira korisnik državnih šuma, a ovo Ministarstvo  će nastojati da putem Kantonalne uprave za šumarstvo osigura nadzor nad izradom ŠGO, tako da su mogući problemi i rizici jer smo u ovim aktivnostima neizravno vezani za druge subjekte. Opisana problematika je i utjecala da planirana sredstva za realizaciju ovih aktivnosti u Godišnjem planu rada ni za 2025. godinu nisu mogla biti implementirana. Mogući rizik na realizaciji Trogodišnjeg/ plana je ,,neodgovarajući“ postavljeni indikatori u Strategiji razvoja, a koje smo preuzeli u naš Trogodišnji/Godišnji plan rada, kao npr. ,,broj registriranih poljoprivrednih gazdinstava u Unsko-sanskom kantonu“. Pomenutim indikatorom  ne možemo dobiti stvarnu sliku unapređenja kapaciteta za održivo korištenje poljoprivrednog zemljišta i povezivanja sa prerađivačkim kapacitetima. Tako, ako i ovog puta analiziramo 5 godina perioda od 2020.-2025. godine jasno se vidi povećanje broja poljoprivrednih gazdinstava na kantonu. I kada sve analiziramo broj gazdinstava se povećava, a broj aplikanata za ostvarivanje novčanih podrški opada, što je u ovom slučaju negativna korelacija, nelogična, te stoga smatramo da ovaj parametar ne odražava stvarno stanje poljoprivredne proizvodnje na kantonu.

A. Glavni program

| Naziv glavnog programa | Šifra glavnog programa | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| Osiguravanje održivog razvoja poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i zaštita prirodnih resursa | n/a | Budžetska sredstva | 22.605.151 | 22.759.463 | 22.901.154 |
|  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Ukupno | 22.605.151 | 22.759.463 | 22.901.154 |

A1. Programi (mjere) za implementaciju glavnog programa

| Naziv programa (mjere) | Šifra programa | Indikatori | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027. | 2028. | 2029. |
| - Unapređenje kapaciteta za održivo korištenje rudnih bogatstava i šuma | n/a | Broj koncesionara koji se bave eksploatacijom mineralnih sirovina (osim eksploatacije dolomita) | 12 (2025) | 12 | 12 | 12 |
|  |  | Procenat šuma Unsko-sanskog kantona za koje je pripremljena šumsko-privredna osnova | 75% (2025.) | 100 % | 100 % | 100 % |
| - Stavljanje raspoloživih prirodnih resursa u funkciju razvoja privrede Unsko-sanskog kantona | n/a | Prihod od koncesionih naknada (KM) | 52.000 KM (2025.) | 68.684,72 KM (polj.zemljište: 17.600 vode: 65.154) | 69.000 KM | 70.000 KM |
|  |  | Drvna sirovina (krupno drvo ) iz privatnih i javnih šuma) prerađena u Unsko-sanskom kantonu (m³) | 661.000m³ (2025.) | - | - | - |
| - Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u biljnoj i animalnoj proizvodnji | n/a | Broj korisnika (OPG/PG) koji su podržani mjerom DP | 3.873 (2025.) | 3.900 | 4.000 | 4.000 |
|  |  | Godišnji iznos podrške poljoprivrednim proizvođačima u animalnoj proizvodnji ( KM) | 9.829.826,41 KM (2025.) | 13.500.000,00 KM | 13.500,000,00 KM | 14.000,000,00 KM |
| - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava | n/a | Broj obuhvaćenih OPG/PG kao korisnika mjere | 248 (2025.) | 280 | 300 | 320 |
|  |  | Vrijednost godišnjih investicija u fizičku imovinu OPG/PG (KM) | 497.859,90 KM (216.774,24 KM mladi, 281.085,66 KM kapitalna) (2025.) | 1.000.000,00 KM (500.000 mladi, 500.000 kapitalna) | 1.000.000,00 KM (500.000 mladi, 500.000 kapitalna) | 1.000.000,00 KM (500.000 mladi, 500.000 kapitalna) |
| - Podrška organskoj proizvodnji | n/a | Broj proizvođača koji su u shemi organske proizvodnje | 3 (2025.) | 6 | 6 | 6 |
|  |  | Broj ,,ha“ u organskoj proizvodnji | 8,53 (2025.) | 9,5 ha | 9,5 ha | 9,5 ha |
| - Podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima za pokretanje poslova i osnivanje preduzeća u ruralnim područjima | n/a | Broj OPG koja su koristila mjeru za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika | 38 (2025.) | 45 | 50 | 55 |
|  |  | Broj žena koji su nosioci OPG/PG kao korisnika mjere za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika | 6 (2025.) | 8 | 8 | 8 |
| 7. Zaštita zdravlja životinja i proizvodnja sigurnih proizvoda životinjskog porijekla | n/a | Broj nadoknada šteta za uginule životinje | 38 (2025.) | 27 | 27 | 27 |
|  |  | Mjere zdravstvene zaštite životinja | 11.149 (2025.) | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
|  |  | Broj odobrenih objekata koji proizvode hranu animalnog porijekla za ljudsku ishranu i stočnu hranu | 42 (2025.) | 42 | 42 | 42 |
| 8. Institucionalno upravljanje, podrška i administracija | n/a | Prcenat usklađenosti programa u strateškom planu s programskim budžetom | 75% (2025.) | 78% | 80% | 82% |
|  |  | Transparentnosti rada | 100% (2024.) | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Procenat izvršenja godišnjeg Plana rada | 63,75% (2025.) | 70% | 72% | 75% |
|  |  | Omjer troškova administrativnog programa u odnosu na ukupan budžet institucije | 9,56% (2025.) | 9,30% | 9,20% | 9,10% |

A2. Aktivnosti / projekti kojim se realizuju programi (mjere) iz tabele A1.

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): - Unapređenje kapaciteta za održivo korištenje rudnih bogatstava i šuma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 1.; Prioritet 1.1.; Mjera 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| ## Izraditi Šumsko- gospodarske osnove | Kontinuirano | Doneseno devet šumsko- privrednih osnova ( četiri za državne šume i pet za privatne šume) | Sektor za šumarstvo i lovstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| ## Unaprijediti lovstvo | Kontinuirano | Podržano osam neprofitnih organizacija (lovačkih društava) | Sektor za šumarstvo i lovstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| ## Smanjiti štete u lovstvu | Kontinuirano | Realizirati naknade pojedincima za štetu od divljači u skladu sa zaprimljenim zahtjevima | Sektor za šumarstvo i lovstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| ## Izvršiti Biološku obnovu šuma | Kontinuirano | Stabiliziran šumski eko-sustav | Sektor za šumarstvo i lovstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 1. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.110.000 | 1.110.000 | 1.110.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): - Stavljanje raspoloživih prorodnih resursa u funkciju razvoja Unsko-sanskog kantona |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja Unsko-sanskog kantona 2021.-2027., Strateški cilj 1.; Prioritet 1.1.; Mjera 1.1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| - Izraditi sutdiju o dodatnim ispirtivanjima termalnih voda u lječilištu „Gata“. | IV kvartal | Izrađena jedna studija | Sektor za vodoprivredu | - | Da | Budžetska sredstva | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - Implementirati Kapitalni grant nižim nivoima vlasti - Projekti iz oblasti upravljanja vodama – vodne naknade | IV kvartal | Realizirano osam projekata u općinama/gradovima u Unsko-sanskom kantonu | Sektor za vodoprivredu | - | Da | Budžetska sredstva | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| - Impementirati Kapitalni grant drugim nivoima vlasti – Koncesije za vode za projekte općina i gradova na području Unsko-sanskog kantona. | IV kvartal | Realizirano četiri projekta u općinama/gradovima u Unsko-sanskom kantonu | Sektor za vodoprivredu | - | Da | Budžetska sredstva | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| - Objaviti Javni poziv za uređenje poljoprivrednog zemljišta na području Unsko-sanskog kantona | III kvartal | Objavljen javni poziv i donošen program utroška za 10 korisnika | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške – Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj | - | Da | Budžetska sredstva | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 2.5.Podržati ribolovna udruženja | III kvartal | Dodijeljena sredstva za osam ribolovnih udruženja | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške – Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj | - | Da | Budžetska sredstva | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 2.6. Podržati neprofitne organizacije- poljoprivredni sajmovi, prezentacije i izložbe | IV kvartal | Podržano 6 udruženja poljoprivrednika | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane–Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj | - | Da | Budžetska sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Podržati ostala javna preduzeća – poljoprivredni sajmovi, prezentacije i izložbe ( JP Vet. Stanica Cazin – organizovanje kantonalne izložbe stoke) | IV kvartal | Podržano 170 izlagača na sajmu | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane–Odsjek za poljoprivredu i ruralni razvoj | - | Da | Budžetska sredstva | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 2. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 5.169.901 | 5.169.901 | 5.169.901 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 5.169.901 | 5.169.901 | 5.169.901 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): - Direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u biljnoj i animalnoj proizvodnji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na Unsko-sanskom kantonu za period 2023.– 2027., strateški cilj 1., prioritet 1.1. mjera 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| - Donijeti Odluku/Uputstvo za mjere direktnih plaćanja | III kvartal | Donesena Odluka/Uputstvo | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Implementirati mjere podrške za direktna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima u biljnoj i animalnoj proizvodnji | IV kvartal | Podržano 3873 korisnika (RPG/RK) koji su podržani mjerom direktnih plaćanja | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 12.455.000 | 12.455.000 | 12.455.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 12.455.000 | 12.455.000 | 12.455.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 3. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 12.456.000 | 12.456.000 | 12.456.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 12.456.000 | 12.456.000 | 12.456.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na Unsko-sanskom kantonu za period 2023.– 2027., strateški cilj 1., prioritet 1.1., mjera 1.1.5.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| - Donijeti Odluku/Uputstvo za mjere podrške ulaganjima u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava | III kvartal | Donesena Odluka/Uputstvo | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Implementirati mjere podrške ulaganjima u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava | IV kvartal | Podržano 24 korisnika obuhvaćenih RPG/RK kao korisnika mjere | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 4. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 501.000 | 501.000 | 501.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 501.000 | 501.000 | 501.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): - Podrška organskoj proizvodnji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na Unsko-sanskom kantonu za period 2023.– 2027., strateški cilj 1., prioritet 1.3., mjera 1.3.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| - Donijeti Odluku/Uputstvo za mjere podrške organskoj proizvodnji | III kvartal | Donesena Odluka/Uputstvo | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Implementirati mjere podrške organskoj proizvodnji | IV kvartal | Podržano 3 korisnika -proizvođača koji su u shemi organske proizvodnje Dostignuto 8,53 ha u organskoj proizvodnji | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 5. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 46.000 | 46.000 | 46.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): - Podrška mladim poljoprivrednim proizvođačima za pokretanje poslova i osnivanje preduzeća u ruralnim područjim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja na Unsko-sanskom kantonu za period 2023.– 2027., strateški cilj 1., prioritet 1.3., mjera 1.3.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| - Donijeti Odluku/Uputstvo za mjeru o podršci poslovanju mladih poljoprivrednika i osnivanju preduzeća u ruralnim područijima Unsko-sanskog kantona | III kvartal | Donesena Odluka/Uputstvo | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - Implementirati mjere podrške poslovanju mladih poljoprivrednika i osnivanju preduzeća u ruralnim područijima Unsko-sanskog kantona | IV kvartal | Podržano 38 korisnika RPG/RK kao korisnika mjere. Podržavo 8 žena koji su nosioci RPG/RK | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške - Odsjek za novčane podrške | - | Da | Budžetska sredstva | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 6. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 501.000 | 501.000 | 501.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 501.000 | 501.000 | 501.000 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 7. Zaštita zdravlja životinja i proizvodnja sigurnih proizvoda životinjskog porijekla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Program iz programskih dokumenta Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| 7.1. Nadoknaditi štetu za ginule životinje od zaraznih bolesti koje se suzbijaju po zakonu | Kontinuirano | Rjealizirano 24 zahtjeva za nadoknadu štete | Sektor za veterinarstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 70.000 | 71.750 | 76.750 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 70.000 | 71.750 | 76.750 |
| 7.2. Podržati mjere zdravstvene zaštite životinja i proizvodnju sigurnih proizvoda životinjskog porijekla | Kontinuirano | Realizirati: - 850 životinja na kojima su provedene mjere i finansirane mjere suzbijanja zaraznih bolesti Antrax, - 10.198 životinja za koje se sufinansira vještačka oplodnja, - 42 odobrenih objekata koji proizvode hranu animalnog porijekla za ljudsku ishranu i stočnu hranu. | Sektor za veterinarstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 300.000 | 330.000 | 350.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 300.000 | 330.000 | 350.000 |
| - Unaprijediti rad JU Veterinarskog zavoda Unsko-sanskog kantona | IV kvartal | 5 % unaprijeđeni administrativni i laboratorijski kapaciteti | Sektor za veterinarstvo | - | Da | Budžetska sredstva | 350.000 | 370.000 | 400.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 350.000 | 370.000 | 400.000 |
| Ukupno za program (mjeru) 7. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 720.000 | 771.750 | 826.750 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 720.000 | 771.750 | 826.750 |

| Redni broj i naziv programa (mjere)1 (prenosi se iz tabele A1): 8. Institucionalno upravljanje, podrška i administracija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv strateškog dokumenta, oznaka strateškog cilja, prioriteta i mjere koja je preuzeta kao program: Program iz nadležnosti Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv aktivnosti/projekta | Rok izvršenja | Očekivani rezultat aktivnosti/projekta | Nosilac | PJI2 | Usvaja se3 | Izvori i iznosi planiranih finansijskih sredstava u KM |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Da/Ne) | Izvori | 2027. | 2028. | 2029. |
| - Izraditi trogodišnji i godišnji plan rada,te godišnji izvještaja o radu Ministarstva | Kontinuirano | Pripremljene aktivnosti za mjere/programe u Akcionom planu | Ministar Sekretar ministarstva Pomoćnici ministra Šefovi sektora | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Izrađena radna i finalna verzija Trogodišnjeg plana rada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  | Izrađena radna i finalna verzija Godišnjeg plana rada |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Izrađen Izvještaj o radu za prethodnu godinu |  |  |  |  |  |  |  |
| - Izraditi prijedlog za DOB, PJI i Budžet Ministarstva | Kontinuirano | Pravovremeno postupljeno po svim instrukcijama za izradu DOB-a i Budžeta | Sektor za ekonomsko-financijske poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  | Pravovremeno postupljeno po instrukcijama za izradu PJI |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
| - Izraditi mišljenja, saglasnosti, odgovore na zastupnička pitanja | Kontinuirano | 100% pripremljena mišljenja, saglasnosti, odgovori na zastupnička pitanja | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
| - Rješavati zahtjeve | Kontinuirano | 100% riješenih u odnosu na broj zaprimljenih predmeta | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
| - Pružiti stručnu i tehničku podršku odjeljenjima unutar Ministarstva | Kontinuirano | Pružena stručna i tenička podrška odjeljenjima unutar Ministarstva | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
| - Provoditi aktivnosti na borbi protiv korupcije | Kontinuirano | Izrađena mapa procesa i procjene rizika | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
| - Uspostaviti i implementirati sistem internih kontrola u skladu sa Zakonom o financijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH | Kontinuirano | Izrađen godišnji izvještaj o funkcioniranju sistema finansijskog upravljanja i kontrole | Koordinator FUK-a | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
| - Izvršiti pravovremeno obveze iz procesa evropskih integracijia u kontekstu provedbe Odluke o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija | Kontinuirano | Osigurano učešće u radu Radnih grupa za evropske integracije u kojim je Ministarstvo institucionalni član | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 181.000 | 192.000 | 201.500 |
|  |  | 100% dat doprinos Ministarstva izradi i implementaciji Programa integrisanja BiH u EU |  |  |  |  |  |  |  |
| - Jačati materijalno-tehničke kapaciteta Ministarstva | Kontinuirano | 100% realizirana sredstva planirana za materijalno-tehničko opremanje Ministarstva | Svi sektori | - | Ne | Budžetska sredstva | 370.000 | 371.000 | 372.050 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 370.000 | 371.000 | 372.050 |
| # Rješavati zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih sredstava | Kontinuirano | Riješeni svi zaprimljeni zahtjevi | Sektor za ekonomsko finansijske poslove | - | Ne | Budžetska sredstva | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| ## Rješavati prispjele zahtjeve za ostvarivanje novčanih podrški u poljoprivredi i dostavljanje Federalnom ministarstvu, poljoprivrede, vodoprivrede i # šumarstva sukladno Programu novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju | Kontinuirano | Riješeno 8411 zahtjeva | Sektor za poljoprivredu, ruralni razvoj i novčane podrške | - | Ne | Budžetska sredstva | 178.250 | 191.813 | 201.453 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 178.250 | 191.813 | 201.453 |
| Ukupno za program (mjeru) 8. |  |  |  |  |  | Budžetska sredstva | 2.101.250 | 2.203.813 | 2.290.503 |
|  |  |  |  |  |  | Kreditna sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Sredstva EU | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostale donacije | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ostala sredstva | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Ukupno | 2.101.250 | 2.203.813 | 2.290.503 |

MINISTAR

Bihać, 30.03.2026. godine                                                                                                                     mr.sci. Edvin Alijanović